Contract de LUCRĂRI

nr. ….... data ……… 2015

În temeiul Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, s-a încheiat prezentul contract de lucrări,

1. Părţile contractante

între

U.A.T. JUDEȚUL HUNEDOARA, cu sediul în b-dul. 1 Decembrie 1918, nr.28, loc. Deva, jud. Hunedoara, România, telefon: 0254/211350, fax: 0254/226200, cod fiscal 4374474, cont de virament nr. ………………………………………… deschis la Trezoreria Deva, reprezentată prin Adrian Nicolae David, având funcţia de Preşedinte al Consiliului Judeţean Hunedoara, în calitate de Ordonator principal de credite, reprezentând autoritatea contractantă, pe de o parte,

şi

............................. cu sediul în ........................, str. ....................., jud. .................., telefon/fax: ....................., număr de înmatriculare ..............................., cod unic de înregistrare ..................................., cont trezorerie ................................................... deschis la Trezoreria .........n, reprezentată prin ............................ - ............................, în calitate de Contractant (Executant), pe de altă parte.

2. Termeni şi definiţii

2.1. - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

      - contract de achiziţie publică – contractul, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, cu titlu oneros, încheiat în scris între autoritatea contractantă şi operatorul economic, având ca obiect execuţia de lucrări;

      - autoritate contractantă şi executant – părțile contractante aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;

      - preţul contractului - preţul plătibil executantului de către autoritatea contractantă, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;

      - data de începere a lucrărilor - înseamnă data notificată potrivit prevederilor sub-clauzei începerea lucrărilor;

      - zile - zile calendaristice, în afara cazului în care se prevede expres că sunt zile lucrătoare. Termenul exprimat în zile începe să curgă de la începutul primei ore a primei zile a termenului şi se încheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a termenului; ziua în cursul căreia a avut loc un eveniment sau s-a realizat un act al autorităţii contractante nu este luată în calculul termenului. Dacă ultima zi a unui termen exprimat altfel decât în ore este o zi de sărbătoare legală, o duminică sau o sâmbătă, termenul se încheie la expirarea ultimei ore a următoarei zile lucrătoare; an - înseamnă 365 zile;

      - durata de execuție - înseamnă timpul necesar finalizării lucrărilor sau a unui sector de lucrări (după caz), cu orice prelungire;

      - cost - înseamnă toate cheltuielile făcute (sau care urmează să fie făcute) în mod corespunzător de către executant, indiferent dacă sunt făcute pe sau în afara şantierului, inclusiv cheltuielile indirecte sau costuri similare, dar care nu includ profitul;

      - utilajele executantului - înseamnă toate aparatele, maşinile, vehiculele, facilităţile şi alte lucruri necesare execuției lucrărilor, dar care nu includ materialele sau echipamentele;

      - ţară - înseamnă țara în care este amplasat şantierul;

      - forța majoră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut imprevizibilă şi inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părţi, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;

      - materiale - înseamnă produse de orice tip (altele decât echipamentele), care vor face sau fac parte din lucrările permanente;

      - echipamente - înseamnă maşinile şi aparatele care vor face sau fac parte din lucrările permanente;

      - şantier - înseamnă locurile puse la dispoziție de către autoritatea contractantă unde urmează a fi executate lucrările precum şi oricare alte locuri prevăzute în contract ca fiind părți componente ale şantierului;

      - modificare - înseamnă orice modificare a cerințelor autorității contractante sau a lucrărilor, care se dispune sau se aprobă ca şi modificare, potrivit prevederilor clauzei modificări şi actualizări;

      - lucrări - înseamnă toate lucrările şi proiectele (dacă există) care urmează să fie realizate de către executant, incluzând lucrările temporare, precum şi orice modificare a acestora.

3. Interpretare

3.1. - În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2. - Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

4. Obiectul contractului

4.1. – Executantul se obligă să proiecteze, să execute şi să finalizeze obiectivul ,,Amenajare mansardă pentru spații operaționalizare ambulatoriu tip „C” la Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Iancu de Hunedoara” al județului Hunedoara’’, în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract, conform graficului general de realizare a investiţiei, anexa nr. 4 la contract.

4.2. - Autoritatea contractantă va achiziționa și va plăti prețul convenit în prezentul contract pentru lucrările executate, conform tarifelor prezentate în oferta financiară, anexa nr. 3 la contract.

5. Preţul contractului

5.1. - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul serviciilor prestate şi al lucrărilor executate, plătibil contractantului de către autoritatea contractantă, este de ………… lei, fără TVA, la care se adaugă ………….. lei, reprezentând taxa pe valoarea adăugată, respectiv ……………….. lei, cu TVA inclus, defalcat astfel:

- .................... lei pentru documentație tehnică la faza PT (inclusiv viza de verificator de proiecte atestat), pentru instalații termice;

- .................... lei pentru documentație tehnică la faza PT, (inclusiv viza de verificator de proiecte atestat), pentru instalații electrice;

- .................... lei pentru documentație tehnică la faza PT, (inclusiv viza de verificator de proiecte atestat), pentru instalații sanitare;

- .................... lei pentru expertiza tehnică a clădirii;

- .................... lei construcţii şi instalaţii (inclusiv audit energetic);

- .................... lei cheltuieli diverse şi neprevăzute - 2 % din valoarea lucrărilor de bază (capitolele / subcapitolele 1.2, 1.3, 2, 3 şi 4 ale devizului general, conform HGR nr. 28 / 2008, cu modificările şi completările ulterioare);

TOTAL = .................... lei, fără TVA.

5.2. – Lucrările se vor executa şi plăti conform graficului general de realizare a investiției, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

5.3. - Din valoarea fixă aferentă procentului de diverse şi neprevăzute vor fi decontate, doar dacă apar, cheltuieli cu lucrări care pot fi incidente pe parcursul derulării contractului.

5.3. – Valoarea aferentă cheltuielilor cu diverse şi neprevăzute va fi decontată doar dacă apar cheltuieli cu lucrări care pot fi incidente pe parcursul derularii contractului şi care nu reprezintă modificări substanţiale ale contractului de achiziţie publică.

6. Durata contractului

6.1. - Durata de execuție a prestării serviciilor şi de executare a lucrărilor este de maxim 2 luni. Lucrările se vor executa în conformitate cu graficul general de realizare a investiţiei, anexa nr. 4 la contract.

6.2. - Contractul nu se consideră finalizat din punct de vedere financiar până la efectuarea ultimei plăți.

7. Aplicabilitate

7.1. – Contractul de execuţie lucrări intră în vigoare după semnarea lui de către părţi şi are aplicabilitate conform prevederilor acestuia.

8. Documentele contractului

8.1. – Documentele contractului sunt:

a) caietul de sarcini – anexa nr. 1;

b) propunerea tehnică – anexa nr. 2;

c) propunerea financiară – anexa nr. 3;

d) graficul general de realizare a investiţiei publice – anexa nr. 4;

e) documente privind constituirea garanţiei de bună execuţie – anexa nr. 5;

f) acte adiţionale (dacă este cazul) – anexa nr. 7.

8.2. - Orice contradicţie ivită între documentele contractului se va rezolva prin aplicarea ordinei de prioritate stabilită la art 8.1.

9. Obligațiile Autorității contractante

9.1. - Autoritatea contractantă va obţine autorizaţia de construire pentru execuţia Lucrărilor.

9.2. – (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului, fără plată, următoarele:

a) amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină;

b) suprafeţele de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizarea de şantier;

c) racordurile pentru utilităţi (apă, gaz, energie, canalizare), până la limita amplasamentului şantierului.

(2) Costurile pentru consumul de utilităţi precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Executant.

9.3. - Autoritatea contractantă are obligaţia de a examina şi măsura lucrările care devin ascunse în cel mult 5 zile de la notificarea Executantului.

9.4. - Autoritatea contractantă este pe deplin responsabilă de exactitatea documentelor şi a oricăror alte informaţii furnizate Executantului precum şi pentru dispoziţiile şi livrările sale.

9.5. - Executantul va respecta toate instrucţiunile emise de către Autoritatea contractantă cu privire la execuţia Lucrărilor, inclusiv suspendarea execuţiei tuturor Lucrărilor sau a unei părţi a acestora.

9.6. - Nici o aprobare, consimţământ sau absenţa unor observaţii ale Autorităţii contractante sau ale reprezentantului Autorităţii contractante nu vor exonera Executantul de obligaţiile sale.

9.7. - Autoritatea contractantă va numi o persoană juridică sau fizică pentru asigurarea verificării execuţiei corecte a lucrărilor. Autoritatea contractantă poate numi de asemenea o persoană juridică sau fizică pentru a îndeplini anumite îndatoriri. Autoritatea contractantă va înştiinţa Executantul despre autoritatea şi îndatoririle delegate reprezentantului sau reprezentanţilor Autorităţii contractante.

10. Obligaţiile Contractantului

10.1. - (1) Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat, în perioada convenită şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.

(2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, materialele, şi orice alte asemenea, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

(3) Prestatorul va depune documentaţia astfel: 3 exemplare originale pe suport hȃrtie şi 1 exemplar pe suport electronic (word, excel, dwg/pdf).

La predarea documentaţiei se va prezenta şi documentul de cedare a dreptului de proprietate intelectuală în favoarea autorităţii contractante.

10.2. - Executantul va executa şi finaliza lucrările în conformitate cu prevederile contractului, cu respectarea prevederilor și reglementărilor legii privind calitatea în construcții și va remedia orice defecțiuni ale lucrărilor.

10.3. - Executantul va asigura în totalitate forţa de muncă, materialele, echipamentele, utilajele, bunurile, consumabilele şi alte produse sau servicii necesare pentru execuţia, finalizarea lucrărilor şi remedierea defecţiunilor.

10.4. - Executantul va fi responsabil de corectitudinea, stabilitatea şi siguranţa tuturor operaţiunilor de şantier şi ale tuturor metodelor de execuţie ale lucrărilor.

10.5. - Executantul va respecta toate instrucțiunile emise de către Autoritatea  contractantă cu privire la execuția lucrărilor. În cazul în care Executantul consideră că dispoziţiile Autorităţii contractante sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecţii, în scris, fără ca obiecţiile respective să îl absolve de obligaţia de a executa dispoziţiile primite, cu excepţia cazului în care acestea contravin prevederilor legale.

10.6. - Executantul are obligaţia:

(a) să respecte reglementările în vigoare legate de securitatea muncii;

(b) să se preocupe de securitatea tuturor persoanelor care au dreptul de a se afla pe şantier;

(c) să depună toate eforturile rezonabile pentru a păstra şantierul şi lucrările degajate de

obstacole inutile, pentru a evita expunerea la riscuri a persoanelor respective şi a asigura cerinţele privind managementul traficului;

(d) să asigure împrejmuirea, iluminatul, paza şi supravegherea lucrărilor până la terminarea şi recepţia acestora;

(e) să execute orice lucrări provizorii (inclusiv drumuri, trotuare, parapeţi şi garduri) care pot fi necesare, datorită execuţiei lucrărilor, pentru utilizarea de către public şi protecţia publicului, a proprietarilor şi ocupanţilor terenurilor adiacente.

10.7. - Executantul va suporta toate costurile şi taxele pentru accesul cu destinaţie specială şi/sau temporară care îi pot fi necesare, inclusiv cele pentru accesul pe şantier. De asemenea, Executantul va obţine, cu riscul şi pe cheltuiala sa, orice alte facilităţi suplimentare din afara şantierului, care îi pot fi necesare la execuţia lucrărilor.

10.8. - (1) Executantul nu va afecta inutil sau nemotivat:

(a) libera circulaţie a publicului, sau

(b) accesul către drumuri şi trotuare, sau folosirea şi ocuparea acestora, indiferent dacă acestea sunt publice sau se află în posesia Autorităţii contractante sau a altor proprietari.

(2) Executantul va despăgubi Autoritatea contractantă şi nu o va considera vinovată pentru daunele, pierderile şi cheltuielile (inclusiv taxele şi cheltuielile legale) care rezultă în urma unor afectări inutile sau nemotivate.

10.9. - (1) Executantul va lua toate măsurile necesare pentru protecţia mediului înconjurător (atât pe şantier cât şi în afara acestuia) şi pentru limitarea daunelor sau afectării populaţiei şi a proprietăţilor ca urmare a poluării, zgomotului şi a altor consecinţe ale activităţii sale.

(2) Executantul se va asigura că emisiile, deversările de suprafaţă şi deşeurile rezultate în urma activităţilor proprii nu vor depăşi valorile admise de Legile în vigoare.

10.10. - (1) Pe parcursul executării lucrărilor, Executantul va păstra şantierul degajat de obstacole inutile şi va depozita sau îndepărta orice utilaj propriu sau exces de materiale. Executantul va curăţa şi înlătura de pe şantier orice moloz, resturi şi lucrările provizorii care nu mai sunt necesare.

(2) După emiterea Procesului Verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, Executantul va curăţa şi îndepărta, de pe acea parte a şantierului şi a lucrărilor la care se referă procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, toate utilajele, excesele de materiale, molozul, gunoaiele şi lucrările provizorii. Executantul va lăsa partea respectivă a şantierului şi lucrările curate şi în siguranţă.

(3) Executantul are dreptul de a reţine pe şantier, până la sfârşitul perioadei de garanţie, numai acele materiale, echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii obligaţiilor sale în perioada de garanţie.

10.11. - Executantul răspunde, potrivit obligaţiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale construcţiei, ivite într-un interval de …….. luni calendaristice de la recepţia lucrării şi, după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existenţă a construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenţă, urmare a nerespectării proiectelor şi detaliilor de execuţie aferente execuţiei lucrării.

10.12. - Executantul se obligă de a despăgubi Autoritatea contractantă împotriva oricăror:

a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătura cu execuţia lucrărilor sau încorporate în acestea; şi

b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către Autoritatea contractantă.

10.13. – Contractantul are obligaţia de a informa autoritatea contractantă, de îndată, cu privire la orice situaţie sau modificare a stării contractului (insolvenţă, faliment, lichidare, dizolvare, radiere, fuziune, divizare, etc.) care ar putea conduce la întreruperea sau încetarea activităţii contractantului şi ar avea ca efect imposibilitatea realizării contractului, conform graficului stabilit.

11. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor

11.1. - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul reziliat de drept/de a cere rezilierea contractului şi de a pretinde plata de daune - interese.

11.2. - Personalul contractantului răspunde material, disciplinar, contravenţional sau penal pentru faptele săvârşite în timpul efectuării serviciului.

11.3. - În cazul în care, din vina sa exclusivă, contractantul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile asumate, prin contract, autoritatea contractantă are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,02 % din preţul contractului pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor sau de a considera contractul desfiinţat de plin drept şi necondiţionat, fără a fi necesară îndeplinirea unei alte formalităţi prealabile ori intervenţia instanţei.

11.4. - În cazul în care autoritatea contractantă nu îşi onorează facturile în termen de 28 de zile de la recepţia lucrărilor, atunci acestuia îi revine obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,02 % din plata neefectuată pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.

11.5. - Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul, printr-o notificare scrisă adresată contractantului, fără nicio compensație, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiția ca această denunțare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru autoritatea contractantă. În acest caz, contractantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract executată şi recepţionată până la data denunțării unilaterale a contractului.

11.6. - Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul în cel mult 30 de zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului și care conduc la modificarea clauzelor contractuale astfel încât îndeplinirea contractului ar fi contrară interesului public. În acest caz, contractantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.

11.7. - Dacă contractantul cesionează obligaţiile asumate prin contract, total sau în parte, contractul se consideră desfiinţat de plin drept şi necondiţionat, fără a fi necesară îndeplinirea unei alte formalităţi prealabile ori intervenţia instanţei şi va despăgubi autoritatea contractantă cu o sumă echivalentă cu valoarea nerealizată a contractului.

11.8. – În cazul în care nerespectarea de către contractant a clauzei 10.12. din contract are ca efect întreruperea sau încetarea prezentului contract, contractantul va despăgubi autoritatea contractantă cu o sumă echivalentă cu valoarea nerealizată a contractului.

11.9. – În cazul în care contractantul denunţă unilateral contractul, contractantul va despăgubi autoritatea contractantă cu o sumă echivalentă cu valoarea nerealizată a contractului.

11.10. - În cazul în care contractantul nu constituie suma iniţială din garanţia de bună execuţie, în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului, contractul se consideră desfiinţat de plin drept şi necondiţionat, fără a fi necesară îndeplinirea unei alte formalităţi prealabile ori intervenţia instanţei şi va despăgubi autoritatea contractantă cu o sumă echivalentă cu suma iniţială care ar fi trebuit să fie depusă de contractant drept garanţie de bună execuţie.

12. Garanţia de bună execuţie a contractului

12.1. - Cuantumul garanţiei de bună execuţie a contractului este de 5% din preţul contractului, fără TVA. Dacă contractantul se încadrează în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii, conform art. 16, alin. (2) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cuantumul garanţiei de bună execuţie a contractului reprezintă 2,5 % din preţul contractului, fără TVA, respectiv ……………….. lei. Garanţia de bună execuţie se va constitui prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale. În acest caz, contractantul are obligaţia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispoziţia autorităţii contractante, în termen de 15 zile de la data semnării contractului de către ambele părţi. Suma iniţială care se depune de către contractant în contul de disponibil astfel deschis nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din preţul contractului, respectiv ………. lei. Pe parcursul îndeplinirii contractului, autoritatea contractantă urmează să alimenteze acest cont de disponibil prin reţineri succesive din sumele datorate şi cuvenite contractantului până la concurenţa sumei stabilite drept garanţie de bună execuţie în documentaţia de atribuire. Autoritatea contractantă va înştiinţa contractantul despre vărsământul efectuat, precum şi despre destinaţia lui. Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele contractantului pot fi dispuse plăţi atât de către contractant, cu avizul scris al autorităţii contractante care se prezintă unităţii Trezoreriei Statului, cât şi de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisă a autorităţii contractante în favoarea căreia este constituită garanţia de bună execuţie, în situaţia prevăzută la art. 91 din H.G.R. nr. 925/2006, cu modificările şi completările ulterioare Contul astfel deschis este purtător de dobândă în favoarea contractantului.

12.2. - Garanţia de bună execuţie se restituie în cel mult 14 zile de la data îndeplinirii, de către contractant, a obligaţiilor asumate prin prezentul contract, dacă autoritatea contractantă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei.

12.3. - Autoritatea contractantă are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului creat, dacă Executantul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, Autoritatea contractantă are obligaţia de a notifica acest lucru Executantului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.

12.4. - Garanția lucrărilor este distinctă de garanția de bună execuție a contractului.

13. Începerea şi întârzierea lucrărilor

13.1. - (1) Executantul are obligaţia de a începe execuția lucrărilor în timpul cel mai scurt posibil de la primirea ordinului în acest sens din partea Autorității contractante.

(2) Autoritatea contractantă va transmite Executantului ordinul de începere a lucrărilor în termen de 3 zile de la data intrării în vigoare a contractului.

(3) Executantul trebuie să notifice Autorității contractante şi Inspecţiei de Stat în Construcţii, data începerii efective a lucrărilor.

13.2. – (1) Lucrările trebuie să se deruleze conform graficului de execuţie şi să fie terminate la data stabilită.Datele intermediare, prevăzute în graficele de execuţie, se consideră date contractuale.

(2) Executantul va prezenta, la cererea Autorității contractante, după semnarea contractului, graficul de execuţie de detaliu, alcătuit în ordinea tehnologică de execuţie. În cazul în care, după opinia Autorității contractante, pe parcurs, desfăşurarea lucrărilor nu concordă cu graficul de execuţie a lucrărilor, la cererea Autorității contractante, Executantul va prezenta un grafic revizuit, în vederea terminării lucrărilor în termenul prevăzut în contract. Graficul revizuit nu îl va scuti pe Executant de niciuna dintre îndatoririle asumate prin contract.

13.3. – Executantul nu va fi îndreptățit la o prelungire a duratei de execuție și/sau la plata costurilor suplimentare necesare remedierii consecințelor ca urmare a lucrărilor sau materialelor necorespunzătoare sau a consecințelor omisiunii Executantului de a proteja, depozita sau asigura paza.

14. Execuţia lucrărilor

14.1. - Executantul se va ocupa de toate cele necesare execuţiei lucrărilor:

(a) în modul (dacă există) specificat în Contract;

(b) cu grijă şi profesionalism, în conformitate cu practici recunoscute; şi

(c) cu mijloace corespunzătoare şi materiale care nu prezintă riscuri, dacă în contract nu este altfel prevăzut.

14.2. - (1) Personalul Autorităţii contractante va avea oricând:

(a) acces nelimitat în orice parte a şantierului şi în toate locurile de unde se obţin materiale naturale; şi

(b) dreptul, pe parcursul producerii, asamblării şi execuţiei lucrărilor (pe şantier sau în altă parte), să examineze, inspecteze, măsoare şi să testeze materialele şi calitatea execuţiei, şi să verifice evoluţia proceselor de producere a echipamentelor şi de producere şi prelucrare a materialelor.

(2) Executantul va crea personalului Autorităţii contractante condiţiile necesare desfăşurării activităţilor menţionate, inclusiv asigurarea accesului, facilităţilor, aprobărilor şi echipamentului de protecţie. Aceste activităţi nu vor exonera Executantul de obligaţiile şi responsabilităţile sale.

14.3. - (1) Executantul va înştiinţa Autoritatea contractantă de fiecare dată când o lucrare este terminată şi înainte ca aceasta să devină acoperită sau ascunsă. În continuare, Autoritatea contractantă va efectua, fără întârzieri nejustificate examinarea, inspecţia, măsurătorile sau testele necesare, sau va înştiinţa Executantul că aceste activităţi nu sunt necesare.

(2) Dacă Executantul omite să transmită înştiinţarea, acesta, la solicitarea Autorităţii contractante, va descoperi lucrarea şi va efectua remedierile necesare pe cheltuială proprie.

14.4. - (1) Dacă în urma examinării, inspecţiei, măsurătorii sau testării se identifică echipamente, materiale, proiecte sau lucrări cu deficienţe sau neconforme cu prevederile contractului, Autoritatea contractantă le va respinge  prin transmiterea unei înştiinţări către Executant, cuprinzând motivaţia respingerii.

(2) Executantul va remedia deficienţele cu promptitudine şi se va asigura că produsul remediat este în conformitate cu prevederile contractului.

14.5. - (1) Fără a lua în considerare testele sau certificările anterioare, Autoritatea contractantă poate solicita Executantului:

(a) să înlăture de pe şantier şi să înlocuiască orice echipament sau material care nu este în conformitate cu prevederile contractului,

(b) să înlăture sau să refacă orice lucrare care nu este în conformitate cu prevederile contractului, şi

(c) să execute orice lucrare care este solicitată ca urgentă pentru siguranţa lucrărilor datorită unui accident, unui eveniment neprevăzut sau altui factor.

(2) Executantul se va conforma solicitării într-un interval de timp rezonabil, care va fi perioada de timp (dacă există) specificată în solicitare, sau în regim de urgenţă, dacă urgenţa este specificată potrivit prevederilor alin.(1) lit. (c).

(3) Dacă Executantul nu se conformează solicitării, Autoritatea contractantă va fi îndreptăţită să angajeze şi să plătească alt antreprenor care să execute lucrarea. Cu excepţia cazului în care Executantul este îndreptăţit la plată pentru lucrare, Executantul va plăti Autorităţii contractante toate costurile rezultate din nerespectarea solicitării.

15. Recepţia lucrărilor

15.1. –  La finalizarea lucrărilor, executantul are obligaţia de a notifica, în scris, Autorității contractante că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie.

15.2. – (1) Recepţia lucrărilor se face potrivit prevederilor legale în vigoare care reglementează această procedură.

(2) La data semnării prezentului contract această procedură este reglementată de Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, aprobat prin Hotărârea Guvernului României nr. 273/1994, cu modificările şi completările ulterioare.

16. Perioada de garanţie

16.1. - Perioada de garanţie este de …….luni calendaristice de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şi până la recepţia finală.

16.2. – (1) În perioada de garanţie, Executantul are obligaţia, în urma dispoziţiei date de către Autoritatea contractantă, de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucţie şi remediere a viciilor şi altor defecte a căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale.

(2) Executantul are obligaţia de a executa toate activităţile prevăzute la alin.(1), pe cheltuiala proprie, în cazul în care ele sunt necesare, datorită:

a) utilizării de materiale, de instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; sau

b) unui viciu de concepţie, acolo unde Executantul este responsabil de proiectarea unei parţi a lucrărilor; sau

c) neglijenţei sau neîndeplinirii de către Executant a oricăreia dintre obligaţiile explicite sau implicite care îi revin în baza contractului.

(3) În cazul în care defecţiunile nu se datorează Executantului, lucrările fiind executate de către acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat şi plătit ca lucrări suplimentare.

16.3.- În cazul în care Executantul nu execută lucrările prevăzute la clauza 13.2. alin.(1), Autoritatea contractantă este îndreptăţită să angajeze şi să plătească alte persoane care să le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi recuperate de către Autoritatea contractantă de la Executant sau reţinute din sumele cuvenite acestuia.

17. Remedierea defecţiunilor

17.1.- În orice moment înainte de expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor, Autoritatea contractantă poate să înştiinţeze Executantul cu privire la orice defecţiuni, fie ele aparente sau ascunse, sau lucrări nefinalizate. Executantul va remedia, fără costuri suplimentare pentru Autoritatea contractantă, orice defecţiuni datorate faptului că materialele, echipamentele sau calitatea execuţiei nu sunt în conformitate cu prevederile Contractului.

18. Modalităţi de plată

18.1. – Autoritatea contractantă se obligă să plătească contravaloarea serviciilor prestate şi a lucrărilor executate, după recepţia acestora, cu respectarea prevederilor legale în vigoare la data respectivă.

18.2. – Plăţile parţiale trebuie să fie făcute, la cererea Executantului la valoarea lucrărilor executate conform contractului, confirmate prin situaţiile de plată şi procesul-verbal de recepţie provizorie conform Ordinului Ministrului Economiei și Finanţelor nr. 3512/2008 privind documentele financiar-contabile, însoțite de facturile corespunzătoare.

18.3. - Plata finală se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive de către Autoritatea contractantă şi a recepţiei la terminarea lucrărilor, însoțite de facturile corespunzătoare,  în conformitate cu Hotărârea Guvernului României nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare.

19. Ajustarea preţului contractului

19.1. - Pe parcursul îndeplinirii contractului, preţul contractului poate fi ajustat numai dacă au avut loc modificări legislative, modificări ale normelor tehnice sau au fost emise, de către autorităţile locale, acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renunţarea la anumite taxe/impozite locale, al căror efect se reflectă în creşterea/diminuarea cheltuielilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului.

19.2. - Ajustarea preţului contractului se va face după angajarea cheltuielilor din bugetele care intră sub incidenţa legislaţiei privind finanţele publice.

20. Modificări și revendicări

20.1. - (1) Dacă Executantul se considera îndreptățit la o prelungire a duratei de execuție, acesta va transmite Autorității contractante o înștiințare în care să descrie evenimentele sau circumstanțele care au determinat apariția revendicării. Înștiințarea va fi trimisă cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 15 zile din momentul în care Executantul a cunoscut sau ar fi trebuit să cunoască evenimentele sau circumstanțele respective.

(2) Înștiințarea va fi analizată de către Autoritatea contractantă prin serviciul tehnic de specialitate, care va întocmi un referat de oportunitate pe care îl va supune spre aprobare conducerii Autorității contractante.

(3) Dacă Executantul nu reușește să transmită înștiințarea cu privire la o revendicare în termen de 15 zile, durata de execuție a lucrărilor nu va fi prelungită, iar Autoritatea contractantă va fi exonerată de orice responsabilitate legată de revendicarea respectivă.

21. Prelungirea duratei de execuție

21.1. - Executantul va avea dreptul, cu condiția respectării prevederilor Sub-Clauzei 20.1. la o prelungire a duratei de execuție dacă și în măsura în care terminarea lucrărilor este sau va fi întârziată de următoarele cauze:

(a) condiții climatice nefavorabile excepționale,

(b) lipsa imprevizibilă a personalului sau a bunurilor, datorată unor epidemii sau acțiuni guvernamentale, sau

(c) o întârziere, impediment sau obstacol cauzate de, sau care pot fi atribuite Autorității contractantei, personalului Autorității contractante sau altor antreprenori ai Autorității contractante care își desfășoară activitatea pe șantier.

(d) intervenția unei situaţii neprevăzute care nu se datorează culpei Executantului.

21.2. - (1) Dacă Executantul se consideră îndreptățit la o prelungire a duratei de execuție, acesta va înștiința Autoritatea contractantă potrivit prevederilor Sub-Clauzei 20.1.

(2) Atunci când va stabili o prelungire a duratei de execuție conform prevederilor Sub-Clauzei 20.1., Autoritatea contractantă va revedea cele stabilite anterior și va putea majora dar, în niciun caz, nu va putea reduce perioada cumulată de prelungire.

(3) În situația în care se va prelungi durata de execuție a prezentului contract pentru motivele invocate la Sub-Clauza 21.1., durata contractului se va modifica prin act adițional, cu acordul ambelor părți.

22. Încetarea contractului

22.1.- Prezentul contract încetează de plin drept fără a fi necesară intervenția unei instanțe judecătorești în următoarele situații:

(a) prin acordul părților constatat printr-un înscris semnat de ambele părți;

(b) Executantul nu execută obligațiile contractuale;

(c) este declarată incapacitatea de plată, faliment sau este declarată procedura de lichidare a Executantului;

(d) Executantul cesionează drepturile și obligațiile asumate prin contract, total sau în parte;

(e) Executantul încalcă oricare din obligațiile sale, după ce a fost avertizat de Autoritatea contractantă că o nouă abatere atrage încetarea contractului.

22.2. - În caz de executare contractul se consideră desființat de plin drept și necondiționat odată cu expirarea duratei de execuție, fără a fi necesară îndeplinirea unei alte formalități prealabile ori intervenția instanței.

23. Cesiunea

23.1. - Într-un contract de achiziţie publică este permisă doar cesiunea creanţelor născute din acel contract, obligaţiile născute rămânând în sarcina părţilor contractante, astfel cum au fost stipulate şi asumate iniţial.

24. Forţa majoră

24.1. - Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

24.2. - Forța majoră exonerează părțile executante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează.

24.3. - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

24.4. - Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

24.5. - Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți încetarea cauzei acesteia în maximum 5 zile de la încetare.

24.6. - Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 15 zile, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

25. Asigurări

25.1. – (1) Executantul va încheia, înainte de începerea lucrărilor, o asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea apărea privind lucrările executate, utilajele, instalaţiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu şi reprezentanţii împuterniciţi să verifice, să testeze sau să recepţioneze lucrările precum şi daunele sau prejudiciile aduse către terţe persoane fizice sau juridice.

(2) Asigurarea se va încheia cu o agenţie de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportată de către Executant din capitolul “Cheltuieli indirecte”.

(3) Executantul are obligația de a prezenta Autorității contractante polița sau polițele de asigurare și recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

25.2. – Autoritatea contractantă nu va fi responsabilă pentru niciun fel de daune-interese, compensaţii plătibile prin lege, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Executant.

26. Soluţionarea litigiilor

26.1. – Autoritatea contractantă şi Executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

26.2. - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, Autoritatea contractantă şi Executantul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţa judecătorească de pe teritoriul administrativ al Autorităţii contractante.

27. Limba care guvernează contractul

27.1. - Limba care guvernează contractul este limba română.

28. Comunicări

28.1. - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii.

28.2. - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

29. Legea aplicabilă contractului

29.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Prezentul contract a fost semnat azi ____________, în 4 (patru) exemplare originale, după cum urmează: Contractant – 1 exemplar, Autoritatea contractantă – 3 exemplare, repartizate la Direcția programe, prognoze, buget, finanțe, Serviciul achiziții publice și Serviciul juridic - contencios și relații cu consiliile locale.

| Autoritatea contractantă (Achizitor), | Contractant (Executant), |
| --- | --- |
| CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA, | S.C. ................. S.R.L. |